## Slide 1: Go live HIS @ Piyavate
Meeting on 8 Mar 2016

## Slide 2: Issue
Software
Hardware
Data
User

## Slide 3: Software
Module
Print Form
Report (Control /Statistics)
Interface

## Slide 4: Module
iMed
MW (AR+Interface to MAC5)
MAC5 (AP/FA/GL)
Inventory
PO+จัดซื้อกลาง (Phase 1)
Doctor Fee
Help Desk
Agency
TRIA (ใช้ข้อมูลใน iMed และ ใช้ร่วมกับ POS ส่วนของ Compound drug ใช้ Excel เหมือนเดิมก่อน)
HR (Tiger Soft)  คาดว่าจะ Go live ไปก่อนแล้ว

## Slide 5: Print Form / Control Report
ใช้แบบฟอร์มเดิมของ PYH
จำนวน Print Form ที่ต้องใช้ ?
จำนวน Report ที่ต้องใช้ ?

## Slide 6: Interface
- PACS ยังใช้อยู่เหมือนเดิม (ไม่ต้องมี interface)
- LIS ยังใช้อยู่เหมือนเดิม
H-Series เลิกใช้
PABX อาจจะยังไม่ต้อง Interface ก่อน
- Interface ที่เหลือ จะอยู่ที่ GAP (ยังไม่ได้รวบรวม)

## Slide 7: Hardware
PC ต้องตรวจสอบ
  Operating System
  Internet Explorer version
  Java Runtime
Server
  ใช้รูปแบบเดียวกับ BPK9

## Slide 8: Data
- Patient
- Staff
- Department (ขอจากพี่ศรีสง่า)
- Store ขอจากทาง รพ.
- Service Point
- Item
ยา
  ให้ใช้ TMT Code
รายการอื่นๆ
  ให้ทาง PYH จับกับ Master ของ BPK9
- Vender ใช้เลขนิติบุคคล
- Balance Fwd (ยอดยกมา) รอให้ทาง Master เสร็จก่อน
- Plan/Payer ใช้ของทาง รพ.
- Account code จาก MAC5
- วิธีชำระเงิน ให้เอาออกจาก Plan
- Agent ทั้งหมด เอามาเข้า โปรแกรมคุณปรัชญา
- Tariff/Price

## Slide 9: User
Super User
  ขอไปปฏิบัติงานที่ BPK9 อย่างน้อย 1 สัปดาห์
Training
  ควร Training โดยใช้ข้อมูลที่จะ Go live จริง (ทำ Migrate แล้ว บางส่วน)
Simulation
  ใช้เวลา 1 สัปดาห์ก่อน Go live

## Slide 10: ต้องการ IT Team
ต้องการอย่างน้อย IT 5 คน รับผิดชอบแบบ Fulltime ในงานนี้ |  | 
1. Training | BPK9 | 
2. Data | BPK9 | 
3. Hardware | PYH | ขอคน BPK9 ไปสอนเบื้องต้น และให้ IT PYH ทำต่อเอง
4. Print Form | PYH | ขอคน BPK9 ไปสอนเบื้องต้น และให้ IT PYH ทำต่อเอง
5. Report | PYH | ขอคน BPK9 ไปสอนเบื้องต้น และให้ IT PYH ทำต่อเอง